План работы Рабочей группы по управлению сетями связи

при Комиссии РСС по электросвязи

(на период до 15-го заседания)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжение работ по созданию сети международной служебной связи. | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 2. | Проведение тестовых видеоконференций с использованием технологии VPN. | Все участники | До 8 октября 2007 года |
| 3. | Разработка проекта руководства по организации и проведению видеоконференцсвязи. | РУП «Белтелеком» Все участники | До следующего заседания РГ |
| 4. | Предоставить информацию в РУП «Белтелеком» о наличии и характеристиках оборудования для проведения видеоконференцсвязи. | Все участники | До декабря 2007 года |
| 5. | Запросить информацию у временной рабочей группы по переводу телеграфных сетей на сети передачи данных (в соответствии с п. 9 Протокола). | Председатель РГ | До следующего заседания РГ |
| 6. | Обновление списков контактных точек и уровней ответственности по вопросам ОТУ сетями связи на международных направлениях. | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 7. | Обмен разработанными дополнениями к технологическому процессу СОТУ на двусторонней основе. | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 8. | Подготовить предложения по совершенствованию сайта РСС. | Все участники | До следующего заседания РГ |