План работы Рабочей группы по управлению сетями связи

при Комиссии РСС по электросвязи

(на период до 14-го заседания)

| № п/п | Содержание | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжение создания сети международной служебной связи | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 2. | Доработка технологии применения NetMeeting в СМнСС и руководства пользователя | ОАО «Ростелеком», все участники | До следующего заседания РГ |
| 3. | Уточнение технических требований к информационному разделу сайта РСС | ОАО «Укртелеком», Все участники | До 20 апреля 2007 года |
| 4. | Обращение в Исполком РСС о создании информационного раздела на сайте РСС | Председатель РГ | Май 2007 года |
| 5. | Организация и проведение тестовых видеоконференций | ОАО «Укртелеком», РУП «Белтелеком», ОАО «Ростелеком», АО «Молдтелеком» | Апрель 2007 года |
| 6. | Предоставить дополнительную информацию о принципах, положенных в основу разработки новой системы нумерации для объектов сети | ОАО «Ростелеком» | Май 2007 года |
| 7. | Рассмотреть техническую возможность перевода межоператорских телеграфных связей на IP-протокол и обменяться информацией | Все участники | Апрель - май 2007 года |
| 8. | Обновление списков контактных точек и уровней ответственности по вопросам ОТУ сетями связи на международных направлениях | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 9. | Обмен разработанными дополнениями к технологическому процессу СОТУ на двусторонней основе | Все участники | До следующего заседания РГ |
| 10. | Проведение демонстрации автоматизированной системы управления сетями телекоммуникаций в АО «Казахтелеком» | АО «Казахтелеком» | На следующем заседании РГ |