Рекомендации по внедрению протокола IPV6 в странах участниках РСС

|  | Информировать операторов электросвязи, поставщиков контента и электронных услуг о необходимости внедрения IPv6 | Регулятор |
| --- | --- | --- |
|  | Информировать потребителей о необходимости приобретения оборудования с поддержкой IPv6 | Регулятор, операторы |
|  | Собрать у операторов электросвязи, поставщиков контента и электронных услуг информацию о планах внедрения протокола IPv6 | Регулятор, операторы, поставщики контента и электронных услуг |
|  | Предлагать к использованию операторами электросвязи Рекомендованный план внедрения протокола IPv6 на сети передачи данных операторов электросвязи при предоставлении услуг доступа к сети Интернет - приложение 1 | Регулятор |
|  | Обеспечить возможность тестирования оборудования сети передачи данных на соответствие требованиям к протоколу IPv6 | Органы по сертификации |
|  | Сформировать и поддерживать в актуальном состоянии перечень сертифицированного оборудования с поддержкой IPv6 | Органы по сертификации |
|  | Наладить выпуск программного обеспечения для обновления оборудования, установленного в сети передачи данных, до поддержки IPv6; | Производители оборудования |
|  | Инициировать внесение изменений в нормативные документы, при их отсутствии разработать требования к оборудованию по поддержке протоколаIPv6 | Регулятор |
|  | Обеспечить доступность предоставляемых услуг по протоколу IPv6 | Регулятор, Поставщики контента и электронных услуг |

Рекомендованный план внедрения протокола IPv6 на сети передачи данных операторов электросвязи при предоставлении услуг доступа к сети Интернет

|  | Подготовить проект плана внедрения протокола IPv6. |
| --- | --- |
|  | Проводить приобретение и установку оборудования и программного обеспечения только с поддержкой протокола IPv6, при закупке нового оборудования руководствоваться регламентом RIPE. |
|  | Создать рабочую группу, отвечающую за процесс внедрения на сети оператора электросвязи протокола IPv6. Рабочей группе провести работу по: выявлению оборудования: - поддерживающего IPv6 и другие протоколы, необходимые для работы с IPv6; - с поддержкой IPv4 и с возможностью модернизации до протокола IPv6; - с поддержкой IPv4 без возможности модернизации. выявлению возможностей программного обеспечения: - поддерживающего IPv6; - требующего обновления/переустановки для работы с IPv6. |
|  | Провести обучение персонала основам работы IPv6, протоколов и технологий на базе IPv6, принципам эксплуатации IPv6-сетей. |
|  | Составить перспективную (планируемую) схему сети после внедрения IPv6. При составлении схемы должно учитываться следующее: - новые услуги, которые будут предоставляться с внедрением IPv6; - возможные изменения, которые нужно будет внести в процедуры предоставления существующих услуг; - изменения в программном и аппаратном обеспечении; - вопросы взаимодействия между протоколами IPv4 и IPv6; - изменения в топологии сети; - расходы и возможные риски, связанные с переходом на IPv6; - вопросы безопасности. |
|  | Определить сценарий и механизмы внедрения IPv6. Составить план внедрения, отражающий этапы развертывания протокола IPv6, работы, проводимые в рамках данных этапов, и сроки их выполнения. План может содержать следующие этапы: - Мероприятия по переводу сети на протокол IPv6: а) установление взаимодействия по IPv6 между операторами электросвязи; б) установление связности сетей абонентов, поддерживающих двойной стек протоколов, с другими IPv6-сетями; в) перевод сети на режим работы с IPv6 и IPv4, путем постепенной модернизации/замены установленного на сети оборудования на оборудование с поддержкой двойного стека протоколов. - Мероприятия по переводу сетей подключения абонентов на протокол IPv6: а) перевод IPv4-сетей подключения абонентов на режим одновременной работы с IPv6 и IPv4. Оператор вправе выбрать другие сценарий и механизмы внедрения IPv6. - Мероприятия по переводу сетевых служб, систем управления и эксплуатации сети на протокол IPv6: а) конфигурация сетевых служб с учетом IPv6; б) конфигурация функций IPv6 на оборудовании сети; в) обновление приложений системы управления и мониторинга до возможности поддержки IPv6; г) обеспечение поддержки IPv6 системой управления взаимодействием с клиентами; д) обеспечение поддержи IPv6 системой тарификации и учета трафика; е) обеспечение информационной безопасности и др. - Разработка плана адресации IPv6. Определить необходимое число IPv6-адресов для работы сети с учетом её дальнейшего развития. |
|  | На основе перечней, полученных в результате инвентаризации оборудования и программного обеспечения сети, а также поэтапного плана внедрения IPv6 составить план замены/обновления оборудования и программного обеспечения. |
|  | Провести оценку рисков и разработать план по обеспечению безопасности в сети с учетом совместного функционирования IPv4 и IPv6, а также применения переходных механизмов. Разработать соответствующую политику безопасности. |
|  | Разработать порядок тестирования работы IPv6. |
|  | Получить пул IPv6-адресов от соответствующего регионального/локального регистратора (RIR/LIR). |
|  | Провести работы по внедрению протокола IPV6. |
|  | Начало предоставления абонентам услуг доступа к сети Интернет с использованием протокола IPV6. |